國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校

總務處發展計畫書(102年度)

一、業務推動目標

（一）確立後勤支援系統，協助校務推展。

（二）有效運用資源，開源節流，減少不必要浪費。

（三）推動校園綠化、美化，以提供優良教學情境，培育師生人文素養。

（四）建立學校永續發展，校園設施人性化、安全化、舒適化、科技化及教育化，以實現境教功能。

二、業務推動原則

（一）誠信原則：確立廉潔、公正、信用、確實等風氣。

（二）依法行政原則：恪遵法令規章，維護規範，遵守制度。

（三）主動積極原則：主動發現問題，立即解決問題。

（四）科技化原則：善用科學與技術創新，提升服務品質。

（五）民主化原則：暢通溝通與申訴管道。

（六）人性化原則：相互尊重與關懷、熱誠服務與用心，以禮貌與微笑完

成目標。

（七）勞逸均分原則：各部各司職責，編派任務全體支援，共享福利。

（八）提升效能原則：簡化行政流程，實施目標管理，定期管制考核、研

究發展。

三、業務工作職掌

| 組 別 | 項 目 | 工 作 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 庶務組 | 一、校舍營建 二、校舍管理 三、財產管理 四、物品管制 五、安全管理 六、工友管理 七、環境衛生管理 八、其他事項 | 1.規劃校舍營建及分配事項。 2.辦理校舍發包及訂約事項。 3.監督校舍營建事項。 4.校舍驗收。 5.辦理眷舍房地改建標售。 1.校舍之分配、保養與修繕。 2校舍安全之檢查。 3.校舍水電檢修。 4.播音室的管理。 1.財產購置、變賣、招標、訂約等事項。 2.財產分類編號及列冊。 3.財產報表之編報。 4.土地及建物產權管理手續之辦理。 5.財產移撥。 6.財產清點。 7.財產損壞、報廢之處理。 1.物品採購。 2.消耗性與非消耗性物品之釐定。 3.物品登記、編號之核定與保管。 4.物品報廢。 5.填報消耗品與消耗品增減月報表。 1.預防災害各項防護措施。 2.學校防空防護器材設備與保管。 3.門禁訂定及執行。 4.災害發生時之搶救。 5.災害善後處理之擬定。 6.集會會場之佈置與設備。 1.工友處理辦法之訂定與修正。 2.工友之僱免及待遇之核定。 3.工友名額之分配。 4.工友工作分配。 5.工友管理訓練與工作考核獎懲。 6.工友給假。 7.工友勞、健保業務。 8.編排工友值日、夜輪值表。 9.報請工友值日、夜及臨時加班費。 10.填發各項證明書。 11.查僱工友身分證職業變更登記及出生年 月日。 12.工友福利互助。 1.花卉更新。 2.樹株修剪。 3.雜草割除。 4.盆花管理。 5.花圃管理。 6.環境清掃。 7.溝渠疏通。 8.垃圾清理。 9.廁所清潔。 10.車輛管理。 11.環境衛生檢查。 12.環境衛生之管理、清掃及維護。 13.環境美化。 14.辦理消除髒亂及定期檢查。 1.負責編定本處年度預算。 2.其他有關庶務事項。 3.學生伙食團工友或僱工之管理。 4.工友動態通知(到離職、起薪、改支不休假加班費等)。 5.勞工保險案件之辦理。 6.各界婚喪喜慶對聯輓聯書寫。 7.協助辦理退休人員照顧。 |
| 文書組 | 一、公文查催 二、公款支付檢查 三、計劃管制 四、特定管制 五、工作報告 六、印信典守 七、文書處理 八、檔案處理 九、檢核管制 十、校史業務 十一、其他事項 | 1.推行公文登記查詢制度作業之規劃。 2.有關公文登記查詢制度之改進建議。 3.逾期公文查催及分析。 4.每月公文總檢查報表調製。 5.公文處理成績統計考核獎懲。 1.公款支付延誤情形月報表。 2.公款支付延誤案件之簽辦處理。 1.年度計劃報部列管項目之選定。 2.年度計畫自行列管項目之選定。 3.列管作業計畫之建立與陳報。 4.列管項目執行進度追蹤月報表之陳報。 5.列管項目年終考核之陳報。 1.上級機關或校長主持或會議會報重要決議之管制追蹤。 2.計畫性特定管制案之列管追蹤。 3.有關研究發展表卡之管制。 1.各單位工作成果報告之編制。 2.本校工作成果報告之彙編。 1.印信保管人員之指派。 2.判刑文作之用印。 3.簽准用印之書件。 4.印信申請表(換)發啟用拓模及繳銷等。 1.公文之收發、登記、編號、摘要、分辦。 2.行事曆彙編印發。 3.親啟、密啟、校長函件原封編號、登記、轉陳。 4.重要文件提送。 5.急件之提送。 6.交辦文件之登記。 7.點數交繕文稿。 8.繕寫打字及校對。 9.送印、送發登記。 10.密件編號登記及管理。 11.發文裝封、錄號及檢查。 12.郵寄文件類別之審定。 13.發郵文件過磅並黏貼郵票。 14.郵票簿及送郵清單之登記。 15.繕校統計。 16.收發文統計。 17.校務會議行政會議之通知紀錄。 1.檔案管理人員工作之指派。 2.檔案管理成果報告之編製。 3.檔案分類表之擬定與執行。 4.擬銷燬檔案卷清冊之編製。 5.校外借調檔案之處理。 6.校內借調檔案之處理。 1.逾期未結公文催辦及追蹤查核。 2.逾期辦結公文調卷分析及處理。 3.積壓公文責任之追究及簽辦議處。 4.公文處理考核獎懲。 5.各項定期報表之調製。 6.管制表之建立與陳報。 7.計畫列管項目之選定。 8.每月公文總檢查暨考核獎懲。 9.年終考評資料之陳報。 10.抽查各層次授權處理公文並簽報。 1.校史案件保管。 2.校史資料蒐集與整理。 3.校史室管理。 其他有關文書事項。 |
| 出納組 | 出納管理 | 1.保管現今有價證卷、公庫銀行票據、土地權狀及有關出納之各種單據。 2.登記出納帳簿及填製各項出納憑證與報表。 3.發放員工現金及教師兼代課鐘點費。 4.發放各項加班津貼、旅費、補助費。 5.造具員工生活津貼及各項補助費請領清冊。 6.發放各項學生獎學金及公費生公費。 7.退休人員三節(春節、端午、中秋)慰問金之發放。 8.輔建貸款之扣繳。 9.發布各項貸款。 10.各項公款之收支。 11.員工所得稅之扣繳及有關清單、憑單報繳書之編製。 12.扣繳教職員保險費、工友勞保費、及繳納保險費清單之編制及繕造。 13.收繳退休人員保險費。 14.辦理員工其他代扣繳。 15.造句員工薪資印領清冊。 16.造具教師鐘點費印領清冊。 17.註冊收費。 18.學雜費減免。 19.功勳子女、公費生、僑生等就學優待減免學雜費之發放。 20.扣繳教職員保險費證明書之核發。 21.員工房租津貼之扣繳。 22.其他有關出納組事項。 |

四、SWOT分析

| 項目 | 內 容 |
| --- | --- |
| 優 勢 分 析 | 1.緊鄰彰化師範大學，位居市中心，交通便利。 2.校舍面積充裕，適合校務發展。 3.行政人員服務熱誠，處事積極。 4.總務處各組組長資歷完整、豐富，業務配合度高。 5.校園廣植花木，營造安全、美麗新校園。 6.行政業務電腦化，可簡化各項業務流程。 7.分層負責明確，避免疊層架屋無所適從。 8.文書組處理電腦化，收發電子公文，並簡化公文業務。 9.出納組電腦化各項表格，收入、支出統計方便查核確實。 10.庶務組辦理各項採購及工程發包，皆依採購法之各項規定辦理。 11.校園網路已建置完成，對於校園資訊傳遞迅速確實。 |
| 弱 勢 分 析 | 1.經費爭取不易，對校舍之修繕容易造成困擾。 2.總務工作繁瑣、且需具專業知識，同仁辦理各項業務非常繁重。 3.全校共有四大類群，實習設備繁多，設備維護及購置繁雜，各科實習材料項目多，加重採購業務。 4.技工友年齡老化，且採遇缺不補之政策，未來面臨業務日漸繁重之壓力。 |
| 機 會 分 析 | 1.各科專業人員專業能力強，可應用各教師及技士、技佐等人員支援行政業務。 2.業務電腦化，可強化行政人員進修，吸收新資訊，提升行政效率。 3.網際網路及電腦普及，可精簡人力改善業務本質。 4.調整類科設備整合，資源整合可充分利用設備達成教學業務，避免浪費人力及物力。 5.重新調整各項設施，改善應用各種設施方法，以達行政使用之目的。 6.總務業務簡化及組織再造，提升行政效能。 |
| 威 脅 分 析 | 1.專業教室、廁所老舊光線不足，正逐步進行改善。 2.專業教室部分使用不多須重新調整，媒體不足需增加軟體建設。 3.設備逐年增加，電力負荷過重，須重新電力結構。 4.部分人員對新資訊接受較慢，需再加強服務精神。 5.環保要求日趨嚴格，相關外在因素及法規無法執行，如廢水及廢棄物處置等。 |

五、發展計畫

| 一、近期計畫(102.01～102.12) 單位： 仟元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 項 目 | 摘要說明 | 預定完成 日 期 | 經費需求 | 備註 |
| 1 | 思慧樓教室窗簾更新 | 改善教室遮陽設備 | 102年2月 | 360 |  |
| 2 | 校舍防水防漏改善工程 | 解決活動中心房舍防水、防漏改善 | 102年2月 | 1,970 |  |
| 3 | 行政大樓教室增設電源控制系統 | 教室總電源控制，防止電力能源浪費 | 102年4月 | 100 |  |
| 4 | 教資館五樓地板與牆壁更新工程 | 教資館五樓地板與牆壁老舊龜裂更新 | 102年5月 | 860 |  |
| 5 | 學生課桌椅 | 新購課桌椅(15班)設備，提升教學成效。 | 102年5月 | 1,185 |  |
| 6 | 側門景觀改善工程 | 原有工友室拆除，做綠美化改善工程 | 102年8月 | 800 |  |
| 7 | 增設教室手機櫃 | 解決任意使用手機問題 | 102年9月 | 100 |  |
| 8 | 電機館南側廁所改善工程 | 將原男生廁所改成男、女生廁所 | 102年9月 | 700 |  |
| 9 | 增設教室拖布棚及電扇 | 改善教室清潔及通風設備 | 102年11月 | 190 |  |
| 10 | 活動中心照明改善工程 | 耗能燈具改用節能燈具替代 | 102年12月 | 500 |  |
| 11 | 增設國際會議廳冷氣 | 提供優質會議環境 | 102年12月 | 350 |  |
|  |  |  | 合計 | 7,115 |  |
| 二、中期計畫(103.01～104.12) 單位： 仟元 |  |  |  |  |  |
| 編號 | 項 目 | 摘要說明 | 預定完成 日 期 | 經費需求 | 備註 |
| 1 | 學生宿舍電梯改善工程 | 改善宿舍電梯設施 | 103年3月 | 316 |  |
| 2 | 學生宿舍通風及採光改善工程 | 改善宿舍通光及採光 | 103年3月 | 225 |  |
| 3 | 校園節能系統建置 | 校內空調設備節電工程擴充 | 103年4月 | 1,350 |  |
| 4 | 地下水井鑿井工程 | 改善學生宿舍缺洗澡水情況，提供學生更優質之生活空間 | 103年4月 | 1,300 |  |
| 5 | 消防設施改善工程 | 電機館及機械館消防設施損壞更新，保障師生安全 | 103年5月 | 495 |  |
| 6 | 運動場水溝排水工程 | 改善運動場跑道雨天積水情況，提供師生更優質之運動空間 | 103年9月 | 900 |  |
| 7 | 校舍防水防漏改善工程 | 解決學生宿舍頂樓防水、防漏改善 | 104年8月 | 2,400 |  |
|  |  |  | 合計 | 6,986 |  |
| 三、長期計畫(105.01～108.12) 單位： 仟元 |  |  |  |  |  |
| 編號 | 項 目 | 摘要說明 | 預定完成 日 期 | 經費需求 | 備註 |
| 1 | 座椅更新 | 活動中心週會座椅老舊損壞 | 105年7月 | 500 |  |
| 2 | 電機館排水溝改善工程 | 原有電機館排水溝寬度較小，容易造成蚊蠅滋生且排水不良。 | 105年8月 | 3,000 |  |
| 3 | 增設思慧樓樓梯 | 因應緊急事故時快速疏散學生 | 105年9月 | 2,300 |  |
| 4 | 汽車館無障礙電梯改善工程 | 改善校內無障礙設施 | 105年10月 | 2,500 |  |
| 5 | 增設空中走廊 | 改善行政大樓與電機館間通道 | 105年12月 | 3,000 |  |
| 6 | 校園空調設備改善 | 空調設備汰舊換新 | 106年8月 | 5,000 |  |
| 7 | 增設空中走廊 | 改善思慧樓與機械館間通道 | 106年12月 | 3,000 |  |
| 8 | 增設空中走廊 | 改善思慧樓與教資館間通道 | 107年12月 | 3,000 |  |
| 9 | 興建綜合技藝中心 | 拆除原教職員宿舍 | 108年7月 | 150,000 | 位於中山路旁 |
| 10 | 增設空中走廊 | 改善行政大樓與教資館間通道 | 108年12月 | 3,000 |  |
|  |  |  | 合計 | 175,300 |  |